Rk 7353/1/08 								Załącznik nr 5

Umowa  Nr..............

Zawarta w dniu  ................ r. pomiędzy Gminą Sadkowice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sadkowice Pana Leszka Jankowskiego,  zwanego w umowie Zamawiającym

a

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

następującej treścią:

§ 1

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji  na wykonanie termomodernizacji pięciu komunalnych obiektów użyteczności publicznej :Budynku Urzędu Gminy w Sadkowicach, Budynku Szkoły Podstawowej w Sadkowicach, Budynku Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie, Budynku Szkoły Podstawowej w Trębaczowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach

oraz  uzgodnienie wykonanej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w formie umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę i wcześniej złożenie kompletnego wniosku  do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

2. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

Szczegółowy zakres dokumentacji:

I. Zakres prac w rozbiciu na poszczególne obiekty:

1) Budynek Urzędu Gminy w Sadkowicach-lokal nr 1:

- wymiana instalacji CO i  źródła ciepła,

- ocieplenie podcienia (stropu nad wejściem)

- ocieplenie ścian zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych,

- wymiana okien zespolonych w ramach drewnianych i luxferów

- wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych

2) Budynek Szkoły Podstawowej w Sadkowicach

- modernizacja  instalacji CO i źródła ciepła,

- ocieplenie dachu sali gimnastycznej i łącznika

- ocieplenie ścian zewnętrznych

- ocieplenie stropodachu budynku szkoły

- wymiana okien

- wymiana drzwi zewnętrznych

3) Budynek Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

- wymiana instalacji CO i  źródła ciepła,

- ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplanych

- ocieplenie stropodach pełnego

- ocieplenie ścian zewnętrznych ocieplonych

- wymiana okien

- wymiana drzwi zewnętrznych

4) Budynek Szkoły Podstawowej w Trębaczewie

- wymiana instalacji CO

- ocieplenie stropodachu pełnego

- ocieplenie ścian zewnętrznych

- wymiana okien

- wymiana drzwi zewnętrznych

5) Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wymiana instalacji CO

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku

- ocieplenie stropu pod nie ogrzewanym strychem,

- wymiana okien zespolonych

- wymiana drzwi zewnętrznych

II . Szczegółowy zakres dokumentacji

a) opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami (obejmującego wszystkie branże wskazane w audytach energetycznych), wymaganego przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133) wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót i koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – w liczbie 5 egzemplarzy dla każdego z 5 obiektów

b) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę dla wszystkich pięciu obiektów na koszt Wykonawcy dokumentacji,

c) wykonanie na koszt Wykonawcy map do celów projektowych dla pięciu działek, na których będzie prowadzone zadanie

c) przygotowanie i skompletowanie wniosku o pozwolenie na budowę dla pięciu obiektów,

d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów - w liczbie 5 egzemplarzy dla każdego obiekt czyli razem 5 komplety x 5 obiektów = 25 egz.

e) opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót oraz nakładów rzeczowych - w liczbie po  5 egzemplarzy dla każdego z obiektów

f) opracowanie kosztorysów inwestorskich, które należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 18 poz. 172) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. z 2001 r. Nr 80 poz. 867) oraz zgodnie z przekazanymi audytami energetycznymi–

w 5 egzemplarzach dla każdego z obiektów,

g) dokumentacja winna być  kompletna i  będzie stanowiła załącznik do wniosku

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w drodze niniejszego postępowania ,

po zawarciu umowy,  inwentaryzację i audyty dotyczące  przedmiotowych obiektów.

Wykonawca oświadcza, że opracowana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja będzie zgodna z audytem energetycznym i dokumentacją inwentaryzacyjną.

§ 2

1. Wykonawca wykona zlecone niniejsza umową prace opisane w § 1  w terminie do

31 .03.2009 r.

2. Po realizacji całego przedmiotu zamówienia Wykonawca  wystawi jedną fakturę w rozbiciu na poszczególne obiekty :

1) Budynku Szkoły Podstawowej w Sadkowicach

2) Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

3) Szkoły Podstawowej w  Trębaczewie

4)  Budynku GOPS w Sadkowicach

5) Budynku Urzędu Gminy w Sadkowicach

w terminie 7 dni od  dostarczenia  przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji  z wypełnionym i kompletnym  wnioskiem o pozwolenie na budowę dla  5 obiektów

potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym przez Wykonawcę i Przedstawiciela Zamawiającego Pana Tomasza Lesiaka.

3. Po spełnieniu wymogów określonych w pkt 1 i 2 Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3  w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

4. W przypadku powstania konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji lub uzupełnień wymaganych przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej lub  Organ oceniający wnioski złożone do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Wykonawca wykona zmiany  i uzupełnienia dokumentacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 3

Za wykonanie  niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości ..................................................................

(słownie: .............................................. zł).

w tym w rozbiciu na poszczególne obiekty:

1) Budynku Szkoły Podstawowej w Sadkowicach....................................................zł brutto

2) Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie ....................................................................zł brutto

3) Szkoły Podstawowej w  Trębaczewie ....................................................................zł brutto

4)  Budynku GOPS w Sadkowicach...........................................................................zł brutto

5) Budynku Urzędu Gminy w Sadkowicach...............................................................zł brutto

§ 4

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za :

- zwłokę z winy Wykonawcy  w  oddaniu kompletnej dokumentacji,  określonego w umowie przedmiotu zamówienia po terminie umownym w wysokości 2% od wartości  zamówionej usługi - wynagrodzenia określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki.

- za zerwanie z winy Wykonawcy  umowy przez wykonawcę w wysokości 20 % od wartości zamówionej usługi - wynagrodzenia określonego w § 3.

3. Zamawiający zapłaci karę za nieterminową zapłatę faktury, w przypadku przekazania przez wykonawcę prawidłowej kompletnej  dokumentacji wg umowy

za każdy dzień zwłoki w zapłacie w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki

4.Jeżeli wysokość kary umownej jest niższa niż wysokość poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego .

§ 5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych . Do rozstrzygania ewentualnych sporów między stronami jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.

Zamawiający:								Wykonawca:

Zaparafowany na dowód akceptacji

przez Wykonawcy projekt umowy

.........................................................